# OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

## PONUDBA

|  |  |
| --- | --- |
| **ŠTEVILKA PONUDBE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA** | |
| **NAZIV ALI IME** |  |
| **NASLOV** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV ZA VROČANJE** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NASTOPAMO** | **SAMOSTOJNO** | **S SKUPNO PONUDBO** | **S PODIZVAJALCI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SKUPNA REKAPITULACIJA (kot izhaja iz obrazca ponudbeni predračun 3.8)** | | |
| **SKLOP** | **PONUDBENA CENA BREZ DDV** | **DDV** | **PONUDBENA CENA Z DDV** |
| **SKLOP 1** |  |  |  |
| **SKLOP 2** |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VELJAVNOST PONUDBE** | **120 dni po roku za oddajo ponudb** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRAJ** | **DATUM** | **PODPIS IN ŽIG** |
|  |  |  |

## PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU

|  |  |
| --- | --- |
| OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA | |
| NAZIV ALI IME |  |
| NASLOV |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| POSLOVNI RAČUN(I) |  |
| TELEFON |  |
| FAKS |  |
| ELEKTRONSKA POŠTA |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VRSTA DEL, BLAGA OZIROMA STORITVE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega parterja.*

## PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA | | |
| NAZIV ALI IME |  | |
| NASLOV |  | |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  | |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  | |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  | |
| POSLOVNI RAČUN(I) |  | |
| TELEFON |  | |
| FAKS |  | |
| ELEKTRONSKA POŠTA |  | |
| KONTAKTNA OSEBA |  | |
| Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec |  | |
| Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del podizvajalca |  | |
| NEPOSREDNO PLAČILO | **DA** | **NE** |
| SOGLASJE (veljavno v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo) | **Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PODIZVAJALCA | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca.*

## POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC (naziv) |  |
| Matična številka |  |
| Naslov |  |
| RELEVATNA FIZIČNA OSEBA (ime in priimek) |  |
| EMŠO |  |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Naslov stalnega bivališča |  |
| Naslov začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnji priimek |  |
| POOBLASTILO | **Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca naročnika Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota, skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom »Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, pooblaščam, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, zame in za podjetje, ki ga zastopam, pridobi ustrezno potrdilo.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

*V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.*

## PODATKI O REFERENČNEM DELU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODATKI O NOMINIRANIH REFERENČNIH DELIH | | | | |
| NAZIV | **NAROČNIK** | **PREDMET** | **ČAS IZVAJANJA** | **RELEVANTNA VREDNOST (brez DDV)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

*Ponudnik mora k predmetnemu obrazcu za nominirana referenčna dela priložiti ustrezno potrjena referenčna potrdila.*

## REFERENČNO POTRDILO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (NAROČNIK) | | | | | |
| NAZIV | **NASLOV** | | **KONTAKTNA OSEBA** | **TELEFON** | **E-MAIL** |
|  |  | |  |  |  |
| POTRJUJEM, DA JE | | | | | |
| NOSILEC REFERENCE | |  | | | |
| USPEŠNO (v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi) OPRAVIL DELA NA PROJEKTU | | | | | |
| NAZIV PROJEKTA | |  | | | |
| PREDMET PROJEKTA | |  | | | |
| ŠT. UPORABNEGA DOVOLJENJA: | |  | | | |
| VRSTA DEL | |  | | | |
| VREDNOST DEL  (brez DDV) | |  | | | |
| ČAS IZVEDBE DEL | |  | | | |
| KLASIFIKACIJA OBJEKTA (CC-SI) | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE  NAROČNIKA | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

## SEZNAM KADRA IN PODATKI O NJEGOVEM REFERENČNEM DELU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
| VODJA GRADNJE |  |  |  |  |

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za imenovanega vodje gradnje v tabeli:

* potrdilo o izobrazbi;
* potrdilo o vpisu v relevaten imenik oz. listino iz katere je razvidno, da izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo gradnje;
* vsaj dve pisni in potrjeni referenci iz zahtevanega področja in ustrezni višini v zadnjih osmih letih

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODATKI O NOMINIRANIH REFERENČNIH DELIH ZA VODJO GRADNJE | | | | |
| NAZIV | **NAROČNIK** | **PREDMET** | **ČAS IZVAJANJA** | **RELEVANTNA VREDNOST (brez DDV)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
| VODJA POSAMEZNIH GRADBENIH DEL |  |  |  |  |
| VODJA POSAMEZNIH STROJNIH DEL |  |  |  |  |
| VODJA POSAMEZNIH ELEKTRO DEL |  |  |  |  |

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za imenovane vodje posameznih del v tabeli

* potrdilo o izobrazbi;
* potrdilo o vpisu v relevaten imenik oziroma listine iz katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz veljavne zakonodaje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

*Ponudnik mora k predmetnemu obrazcu za nominirana referenčna dela priložiti ustrezno potrjena referenčna potrdila.*

## REFERENČNO POTRDILO STROKOVNEGA KADRA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (NAROČNIK) | | | | | |
| NAZIV | **NASLOV** | | **KONTAKTNA OSEBA** | **TELEFON** | **E-MAIL** |
|  |  | |  |  |  |
| POTRJUJEM, DA JE | | | | | |
| VODJA GRADNJE (ime in priimek) | |  | | | |
| USPEŠNO (v skladu z zakonodajo, standardi in določili pogodbe) OPRAVIL DELA ODGOVORNEGA VODJE DEL OZIROMA VODJE GRANJE NA PROJEKTU | | | | | |
| NAZIV PROJEKTA | |  | | | |
| PREDMET PROJEKTA | |  | | | |
| ŠT. UPORABNEGA DOVOLJENJA: | |  | | | |
| VRSTA DEL | |  | | | |
| VREDNOST DEL  (brez DDV) | |  | | | |
| ČAS IZVEDBE DEL | |  | | | |
| KLASIFIKACIJA OBJEKTA (CC-SI) | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE  NAROČNIKA | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

## MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

*Ponudnik vzorec menične izjave izpolni, podpiše ter priloži zahtevano število bianco menic.*

|  |  |
| --- | --- |
| IZDAJATELJ MENICE | |
| NAZIV ALI IME |  |
| NASLOV |  |

Za zavarovanje resnosti naše ponudbe *(številka in datum ponudbe)* (v nadaljevanju: ponudba) naročniku Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne *(navedba datuma)*, pod številko objave *(navedba številke objave)*, izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE |
|  |  |  |

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek **50.000,00 EUR**, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru:

* če umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti,
* če podamo v ponudbi lažne podatke,
* če zavrnemo sklenitev pogodbe ali
* če v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in v zahtevanem roku ne priložimo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku **50.000,00 EUR** v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Priloga: ena (1) bianco menica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
|  |  |  |  |

## OVOJNICA

|  |  |
| --- | --- |
| POŠILJATELJ (PONUDNIK): | PREJEMNIK (NAROČNIK): |
|  | **Srednja zdravstvena šola Murska Sobota,**  **Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 2,**  **9000 Murska Sobota** |
| ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE  za javno naročilo z naslovom »Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« | |
| »NE ODPIRAJ!« | |
| DATUM IN URA PREJEMA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:  (izpolni vložišče naročnika) |  |

## PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun se nahaja v mapi:

* **Popis del s ponudbenim predračunom**.

Ponudniki so dolžni v celoti izpolniti navedeni dokument in ga priložiti ponudbi. V kolikor ponudnik posameznega polja pri postavki ponudbene cene ne bo izpolnil, se smatra, da je za to polje navedel ponudbeno ceno nič (0).

Ponudniki ponudbenega predračuna, razen vnosa v zahtevanih poljih, ne smejo na kakršen koli način modificirati. V primeru kršitve navedenega, bo naročnik tako ponudbo brez pozivanja na dopolnitev ali pojasnilo označil kot nepopolno.

Cene iz ponudbenega predračuna se ne smejo v nobenem delu razlikovati od povzetih cen v obrazcu 3.1 PONUDBA. V primeru razlik v končnih ponudbenih cenah v ponudbenem predračunu, obrazcu Ponudba ali v elektronski verziji, bo naročnik tako ponudbo brez pozivanja na dopolnitev ali pojasnilo izločil iz nadaljnjega postopka.

**Opisi elementov, ki so podani v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti po pogodbi pri izvrševanju del, ki so v celoti opisana drugje (na primer v razpisni dokumentaciji). Elemente, ki niso podani v okviru ponudbenega predračuna, a so podani drugje v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbene cene.**

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v ponudbenem predračunu, mora izvajalec pri pripravi ponudbe upoštevati, da zneski, ki jih vnese v ponudnikov predračun, veljajo v vsakem pogledu za dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v katerem koli delu razpisne dokumentacije, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za posamezne elemente. Zneski, ki jih izvajalec vnese v ponudbeni predračun za vse elemente, morajo imeti vračunan ustrezen procent stroškov izvedbe del, opisanih v pogodbi; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni stroški (razen tistih, ki so navedeni ločeno), ki se nanašajo na pogodbo v celoti, morajo biti razporejeni na vse zneske v ponudnikovem predračunu, medtem ko morajo biti stroški, ki se nanašajo samo na določena poglavja ponudbenega predračuna, razporejeni na elemente, na katere se ta poglavja nanašajo. Navedeno velja tudi za:

* vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču;
* stroške priprave in ureditve gradbišča;
* stroške ureditve gradbišča skladno z varnostnim načrtom;
* stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvu pri požaru;
* stroške označitve gradbišča;
* stroške vzpostavitve uporabljenih zemljišč v prvotno stanje in odprave vseh poškodb, nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah in poteh;
* vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in drugih stroškov, vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske oziroma državne ceste ter na izvajanje del na in ob občinski oziroma državni javni cesti;
* stroške montaže opreme, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca;
* stroške nastavitve opreme, vključno z morebitnim kalibriranjem;
* stroške zagona, testiranja in meritev opreme, vključno s poročili;
* stroške šolanja uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja;
* stroške izdelave projekta izvedenih del v šestih izvodih (tudi v elektronskem mediju);
* stroške izdelave dokumentacije vezane na izvedbo tehničnega prevzema;
* stroške izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
* stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del;
* vse stroške, nastale v zvezi z nespoštovanjem veljavne zakonodaje pri izvajanju del;
* vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov);
* vse stroške za izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, opažev, itd.;
* vse stroške, vključno z vsemi taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le-teh po določilih veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
* vse stroške, povezane z izvajanjem ukrepov, skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča;
* stroške vseh del za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem) na način, da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih in nasutih materialov;
* vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja, ipd.;
* odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;
* stroške čiščenja, vključno s finalnim čiščenjem objekta.

## VZOREC POGODBE

*Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira.*

|  |  |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | **Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota,**  **ki ga zastopa ZLATKA LEBAR, ravnateljica**  Matična številka: 5085748000  ID štev. za DDV: 45797781  TRR: SI56 01100-6030703530 |
|  | In |
| IZVAJALEC: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** ki ga zastopa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Matična številka:  ID štev. za DDV:  Št. transakcijskega računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

sklenejo naslednjo

**P O G O D B O**

**št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA ŠPORTNEGA OBJEKTA SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE MURSKA SOBOTA - TELOVADNICA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI**

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v postopku oddaje javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) z Obvestilom o oddaji naročila št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, je bil izbran za **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo moral:

* izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela ter zunanjo ureditev na objektu,
* izvesti komunalne priključke ter plačilo stroškov priključitve,
* upoštevati namembnost objekta in dejavnost v njem,
* izvesti dobavo in vgradnjo notranje in tehološke opreme, pri čemer dobava notranje in tehnološke opreme, ki v popisu del ni navedena, ni predmet pogodbenih del, mora pa izvajalec izvesti vse potrebne priključke za vgradnjo te notranje in tehološke opreme,
* ter podati vlogo za tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje

na podlagi naslednjih projektov:

PGD:

* PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) – Športni objekt Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. proj.: 193/2018, junij 2018.

PZI:

* PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) Športni objekt Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - Telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, št. proj.: 193/2018, maj 2020.

PHPP

1. člen

Dela iz 1. člena te pogodbe se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

* s projektno dokumentacijo PGD in PZI,
* z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,
* s ponudbo izvajalca štev. \_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (zajet ponudbeni predračun),
* s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,
* z gradbenim dovoljenjem št. 351-1197/2018-9(0307) z dne 29. 10. 2018,
* z zahtevami javnega poziva Eko sklada, št. JP 56SUB-LSRS17 in izračunom energijske učinkovitosti po metodologiji PHPP.

1. **ROKI**
2. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo ter jih izvesti do 28.02.2022. Uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno do 01.05.2022.

Izvajalec mora upoštevati, da je po dokončanju fizične izvedbe del potrebno 14 dni za pripravo popolne vloge za tehnični pregled (dokazilo o zanesljivosti objekta, PID in POV, geodetski načrt ...), nadaljnjih 21 dni za razpis tehničnega pregleda in nadaljnjih 14 dni za pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredajo del, ki mora biti opravljena najkasneje do 09.05.2022.

Izvajalec bo poleg dobave in montaže notranje in tehnološke opreme, ki je predvidena v okviru te pogodbe po zaključku fizične izvedbe del, po potrebi pa tudi med izvedbo, koordiniral in omogočil montažo notranje opreme, za katero bo imel naročnik sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem – dobaviteljem.

V času mature (meseca junija in avgusta) se lahko hrupna dela izvajajo le ob vnaprejšnjemu dogovoru z vodstvom šole.

V roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski načrt, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Izvajalec bo terminski načrt izvedbe del prilagodil finančnemu načrtu izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva naročnika in ga uskladil z naročnikom.

Dinamika izvedbe investicije po posameznih letih je naslednja (v posameznem letu mora biti izvedeno in zaračunano):

* v letu 2020 – 70.000,00 EUR,
* v letu 2021 – 1.578.167,21 EUR
* preostanek v letu 2022.

Izvajalec bo pred datumom pričetka del uveden v delo.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Rok za izvedbo pogodbenih del, določen v pogodbi in terminskem načrtu, se lahko podaljša izrecno samo na podlagi sklenitve pisnega aneksa k tej pogodbi.

1. **CENA**
2. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu **»ključ v roke** **s fiksnimi nespremenljivimi cenami do pridobitve uporabnega dovoljenja«** in znaša:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Pogodbena vrednost:***  ***Popust:***  ***Pogodbena vrednost s popustom:*** | **EUR**  **EUR**  **EUR** |
|  | ***+ DDV 22%:*** | **EUR** |
|  | **SKUPNA POGODBENA CENA:** | **EUR** |

(z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR \_\_\_ /100)

Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva do primopredaje objekta naročniku oz. uporabniku.

1. člen

V navedeni pogodbeni vrednosti iz 4. člena te pogodbe so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta.

Pogodbeno načelo »ključ v rokes fiksnimi nespremenljivimi cenami« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec GOI del hkrati prevzel tudi: koordinacijo pri izvedbi dobave in montaže opreme, kompletno čiščenje objekta po zaključu dobave opreme, vertikalne in horizontalne transporte na gradbišču za potrebe dobave opreme, koordinacijo aktivnosti varstva pri delu in vodenja posameznih vrst del za potrebe dobave in montaže opreme, varovanje objekta in opreme ter vse ostale gradbiščne stroške za dobavo, montažo in zagon opreme. Vrednost navedenih del v tem odstavku je vključena v pogodbeni ceni izvajalca po tej pogodbi.

1. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, način temeljenja obstoječega objekta, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbeni stranki vezano na določila predhodnega odstavka izrecno soglašata, da se izključi uporaba četrte točke tretjega odstavka 23. člena Posebnih gradbenih uzanc.

1. **OBRAČUN IN PLAČILA**
2. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki je potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora in končno situacijo po izpolnitvi pogojev 8. člena te pogodbe.

Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku ali jo zavrne. Naročnik v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje v izplačilo ali jo zavrne.

Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku, priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij, (oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik) in najkasneje 3 dni po prejemu nakazila od MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela v vložišče naročnika.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka ……………………

…………….. pri ………………………

Skladno z veljavno zakonodajo mora izvajalec začasne situacije iz tega člena pogodbe izstavljati izključno v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Sredstva so zagotovljena s pogodbo številka C3330-20-424108 o transferju finančnih sredstev za gradnjo telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota z dne 3. 8. 2020.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride do spremembe v proračunu RS ali programu dela MIZŠ, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno z dodatkom k tej pogodbi spremenita določila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. višino sredstev za plačilo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko financiranja prilagodita spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu MIZŠ.

*(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci.*

*V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)*

Izvedena dela bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunavali z začasnimi situacijami in končno obračunsko situacijo kot je določeno v tem členu pogodbe.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo podizvajalci za opravljena pogodbena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloži nadzorniku skupaj s svojo situacijo. Na situaciji mora biti napisana specifikacija plačil (izvajalec in podizvajalci ter TRR računi).

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v

roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………. .

1. člen

Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil pooblaščenemu nadzoru naročnika:

* po pridobitvi uporabnega dovoljenja,
* po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in
* po opravljeni končni primopredaji del.

Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil.

Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.

1. **OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI**
2. člen

Izvajalec se zaveže:

|  |  |
| --- | --- |
|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, terminskim planom, veljavnimi predpisi in pravili stroke; |
|  | da bo kot jamstvo **za kvalitetno in pravočasno izvršitev del** v 15 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10 % skupne pogodbene cene (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po pogodbenem roku za dokončanje del. |
|  | da bo v 15 dneh primopredaji objekta izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene cene (z DDV) za dobo najmanj 10 (desetih) let, kot **jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi**. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; namesto zavarovanja za odpravo napak v obdobju 10 let lahko ponudnik zaporedno predloži dve zavarovanji za odpravo napak z rokom veljavnosti 5 let, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega, in ga je dolžan izvajalec predložiti še pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za 5 let od primopredaje del ali pa že izdano zavarovanje za odpravo napak podaljšati za nadaljnjih 5 let (v kolikor navedenega izvajalec ne izpolni, je naročnik upravičen unovčiti obstoječe zavarovanje); |
|  | v roku 15 dni po podpisu te pogodbe naročniku predložil **zavarovalno polico**, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za leto 2020 (fotokopijo – original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovalna polica se mora podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del; |
|  | da bo za potrebe pooblaščenega strokovnega nadzora zagotovil na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniški prostor, velikosti cca. 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje |
|  | da bo uporabniku povrnil stroške porabe elektrike, vode in ostale morebitne stroške, ki bodo nastali na objektu na račun izvedbe investicije in dogovoril plačilo z vodstvom šole; |
|  | da bo za vgrajene materiale in naprave pred izvedbo in (pred vgradnjo) predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru in po potrebi tudi zunanji kontroli predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; izvajalec se prav tako zaveže omogočiti kdajkoli dostop do gradbišča in dokumetancije vezane na gradnjo, |
|  | da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke; |
|  | da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru in zunanji kontroli vzorce le-teh na vpogled in odobritev; |
|  | da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; |
|  | da bo med izvedbo del sproti vnašal vse spremembe v izvod PZI ter le-tega pravočasno predal naročniku za potrebe izdelave PID-a; |
|  | da bo omogočil drugim izvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naročnikom za izvedbo del na istem objektu (dobavitelji opreme, zunanja kontrola …), sočasno izvedbo del na objektu s ciljem čim hitrejšega zaključka celotne investicije; |
|  | da bo izvedel termografski test dejanskih toplotnih izgub objekta in konstrukcijskih sklopov, preverbo toplotnih mostov in sanacijo le-teh, |
|  | pred primopredajo del izvesti test zrakotestnosti, ki ne sme presegati zahtev EKO sklada za skoraj nič-energijske hiše; |
|  | da bo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja skladno s pogoji te pogodbe, naročniku pravočasno predal vso potrebno dokumentacijo in bo s pooblastilom naročnika zaprosil za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Popolno vlogo za tehnični pregled bo predal v potrditev nadzorniku najmanj 7 dni pred rokom za vložitev; |
|  | da bo ob dokončanju del še pred tehničnim pregledom, predal vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi ...), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav; |
|  | da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...); |
|  | da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do končne primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku, najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe; |
|  | da bo zagotovil morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške; |
|  | da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev), in sicer v okviru pogodbene cene; |
|  | da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | da bo za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov, uporabljal enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi; |
|  | da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev; |
|  | da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; |
|  | da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, skladno z veljavno zakonodajo, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; |
|  | da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega obvestila naročniku in brez predhodnega pisnega soglasja naročnika; |
|  | da bo dela, ki so predmet te pogodbe izvajal po predhodnem dogovoru z vodstvom šole tako, da bočim manj motil dejavnosti oziroma pouk v šoli in okolici ter da bo dela izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje del v bivanjskem okolju; |
|  | da bo zagotovil stalno dnevno prisotnost vodje gradnje na gradbišču oziroma objektu, v primeru njegove začasne odsotnosti (bolezen, dopust ipd.) pa ga bo nadomestil z drugo strokovno osebo, ki izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del; novega začasnega vodjo del mora predhodno potrditi naročnik in mora biti uveden v delo. |
|  | da je v fazi priprave ponudbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pregledal gradbišče in projektno dokumentacijo s projektnimi pogoji soglasodajalcev ter je na morebitne neskladnosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti opozoril naročnika in mu v prihodnje ne gre pravica sklicevati se na take neskladnosti, nepravilnosti in pomanjkljivosti. Izvajalec z dokumentacijo soglaša ter v zvezi z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, nima pripomb. Izvajalec je v celoti proucil tehnološke osnove za popis del, izvedel dodatne preverbe količin in materiala, preveril cene materiala na trgu in izjavlja da lahko v celoti izvede dela v ponudbeni vrednosti brez dodatnih del in povečanja pogodbene vrednosti. Izvajalec se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. |
| 1. da | da bo pred izvedbo tehnološko zahtevnejših aktivnosti (npr. temeljenje in zaščita gradbene jame, betonska dela, izvedba hidroizolacije, montaža nosilne konstrukcije, dilatacije, vgrajena športna oprema, …) pripravil tehnološki načrt z načrtom notranje kontrole in ga uskladil s predstavniki zunanje kontrole naročnika. |

Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) in:

* priložil program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode;
* najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca (dokazilo o zanesljivosti in podobno), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

1. člen

Naročnik se zaveže:

|  |  |
| --- | --- |
|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | da bo sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno dokumentacijo; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; |
|  | da bo angažiral strokovnjake, ki bodo opravljali zunanjo kontrolo in tehnčno svetovanje in o tem pisno seznanil izvajalca, |
|  | prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo. |

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

*(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in ostali členi pogodbe ustrezno preštevilčijo.)*

Podatki o podizvajalcih:

*(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.)*

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče:

* del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec,
* del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec,
* izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,
* morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
* in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

* svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
* dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,
* morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
* morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v desetih dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil.

V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

V primeru kršitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem členu, naročnik ne prevzema nikakršnih obveznosti do nenominiranih podizvajalcev.

1. **GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV**
2. Člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

1. konstrukcijsko trdnost in varnost, hidroizolacijo, streho, fasado, kanalizacijo \_\_\_\_\_\_ **let** *(minimalno 10 (deset) let),*
2. za ostala dela, opremo in naprave \_\_\_\_\_\_ **let** (*minimalno 3 (tri) leta),*

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS 97/07; OZ-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Garancije za odpravo napak v garancijski dobi se glasijo na naročnika in znašajo skupaj 5 % skupne pogodbene cene (z DDV) za obdobje \_\_\_\_\_\_ let (minimalno 10 (deset) let) od primopredaje del.

1. Člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, ko ga naročnik oz. uporabnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti najkasneje v roku 10 dni od obvestila o napaki.

Če izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naročnikom oz. uporabnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, bo naročnik oz. uporabnik (kot dober gospodar) odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik oz. uporabnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca iz te pogodbe 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec iz te pogodbe stroškov odprave napak ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v 3. točki 9. člena te pogodbe.

1. **PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL**
2. člen

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8. dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

1. izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,
2. odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,
3. predložil naročniku uporabno dovoljenje,
4. predal naročniku vso potrebno dokumentacijo,
5. predložil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in izvajalca primopredajo.

S primopredajo izvršenih del so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije.

1. člen

Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od pogodbene cene (z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV), kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Naročnik bo zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 3.000,00 EUR za vsako kršitev iz te pogodbe, tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvajalčeve nedenarne obveznosti ali izvršitve dejanja, ki jo pisno zahteva naročnik ali nadzornik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede na vrsto ali obseg obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen če je za navedeno kršitev s to pogodbo določena posebna pogodbena kazen. Pogodbena kazen bo obračunana ob prvi naslednji začasni mesečni situaciji.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati naročniku vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

1. **PREDSTAVNIKI PO POGODBI**
2. člen

Skrbnik pogodbe pri naročniku in pooblaščena oseba naročnika po tej pogodbi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pooblaščeni izvajalec za strokovni nadzor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščeni izvajalec koordinatorja

za varnost in zdravje pri delu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščeni koordinator: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodja gradnje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodje posameznih del:

Gradbena dela: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elektro instalacije: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Strojne instalacije: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje del brez predhodnega soglasja naročnika.

1. **OSTALA DOLOČILA**
2. člen
3. V primeru, da izvajalec:

* v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
* v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4. točke 9. člena te pogodbe,
* v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana,
* postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek,

1. ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

1. V primeru, da izvajalec:
2. ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
3. prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika za več kot 5 dni;
4. zamuja s kritičnimi faznimi roki za več kot 10 dni in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
5. ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, več kot 5 dni,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene (z DDV) in vso škodo. V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, oz. unovčiti finančno zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan v roku 10 dni predati naročniku dokazilo o zanesljivosti vseh izvedenih del. Naročnik in izvajalec zapisniško izvedeta primopredajo in obračun izvedenih del v roku 30 dni.

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe. Določilo tega člena se ne upošteva za nominirane podizvajalce.

1. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. V primeru sprememb in dodatno naročenih del je izvajalec dolžan pred izvedbo sprememb oz. dodatno naročenih del dolžan s pisnim obvestilom seznaniti naročnika in mu predložiti pisno ponudbo za izvedbo sprememb ali dodatnih del. Predloge za spremembe ali naročilo dodatnih del pred izvedbo pregledata projektant in nadzornik in podata pisno mnenje o tehnični sprejemljivosti predlogov.

Potrditev tehnične rešitve projektanta in/ali nadzornika ne pomeni potrditve plačila dodatno naročenih del.

Izvajalec je izrecno seznanjen, da mora za vsako dodatno plačilo izven pogodbene vrednosti pridobiti, pred izvedbo del, pisno odobritev naročnika.

1. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo o sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

1. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo del – bančno garancijo za dobro izvedbo del. Sestavljena je v 8 (osmih) izvodih, od katerih prejme naročnik 6 (šest) izvodov in izvajalec 2 (dva) izvoda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izvajalec:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Direktor:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | *V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Naročnik:*  ***Srednja zdravstvena šola Murska Sobota***  ***Ravnateljica:***  ***ZLATKA LEBAR*** |